PROJECT MASTER PLAN

昆仑智策

KUNLUN ALPHA

A 股智能投研与量化交易平台

项目总体规划与分阶段实施手册

核心原则 观势 · 知势 · 策势。前七阶段只研究、分析、回测与模拟；真实交易仅在 Phase 7 经风控与人工审批后开放。

适用协作：WorkBuddy 单节点开发 → Codex 节点审核 → 通过后进入下一节点

版本：1.0  |  基线日期：2026-08-11  |  状态：Approved Planning Baseline

技术版本策略：节点启动时解析并锁定最新稳定版；禁止预发布和浮动依赖。

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 品牌 | 昆仑智策 · Kunlun Alpha |
| 定位 | A 股与场内贵金属基金智能投研、量化研究、回测、模拟组合与受控实盘平台 |
| 仓库 | kunlun-alpha |
| 主要执行者 | WorkBuddy：单节点开发；Codex：需求、架构、代码与测试审核 |
| 安全边界 | Phase 0–6 禁止真实券商订单；Phase 7 默认关闭并逐级解锁 |
| 文件规范 | UTF-8 + LF；Windows、macOS、Linux 三端兼容 |

# 目录

1. 执行摘要

2. 产品定位与范围

3. 核心架构与数据流

4. 技术栈与 Monorepo

5. 统一开发规范

6. 数据与领域设计

7. 分阶段路线图

8. 原子开发节点

9. WorkBuddy 任务模板

10. Codex 审核清单

11. 实盘开放门禁

附录 A：统一配置

附录 B：术语表

# 1. 执行摘要

昆仑智策不是单纯行情软件，也不是第一天就自动下单的交易机器人。其核心资产是长期可追溯的“事件 → 热点 → 板块 → 股票 → 席位 → KOL Claim → 特征 → 后续收益”历史数据库，以及建立在同一数据口径上的研究、回测、模拟和风险控制能力。

交付策略 每次只向 WorkBuddy 分派一个 P{phase}-N{sequence} 节点。节点完成后提交证据包，由 Codex 审核；未通过不得领取后续依赖节点。

# 2. 产品定位与范围

## 2.1 产品能力

统一 A 股证券、ETF 与行情数据底座。

交易所上市黄金及数据源可识别的白银相关 ETF/基金。

市场情绪、涨跌停、连板梯队和板块轮动。

新闻、政策、公告、研报和社交内容的事件与热点 Intelligence。

龙虎榜席位知识库和 KOL 公开 Claim Intelligence。

版本化 Feature Store、因子研究、事件研究和 A 股/场内基金约束回测。

智能决策终端、自选预警与模拟组合。

最后阶段的 QMT 适配、独立风控、订单状态机、对账和小资金灰度。

## 2.2 明确非目标

第一版不做全市场 Level-2/Tick 长期存储。

贵金属现货、实物、期货、保证金、换月、交割和仓单业务不在首版范围。

不做高频交易、超低延迟撮合或自研时序数据库。

不同时接入多个券商或多个交易市场。

AI 不直接决定或提交真实买卖订单。

不以微服务数量、Kubernetes 或 Kafka 作为工程成熟度指标。

## 2.3 不可破坏的原则

| 原则 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 安全隔离 | Phase 0–6 无真实下单调用路径 | 依赖扫描、网络策略与集成测试 |
| 数据可追溯 | 每个结果可定位来源、版本和处理链 | 审计字段与重放测试 |
| 点时正确 | 只使用决策时刻可见的数据 | 未来泄漏反例测试 |
| 契约优先 | 生产者与消费者共享版本化契约 | 兼容性检查与生成类型 |
| 小步交付 | 单节点可独立测试、提交、回退 | WorkBuddy 证据包与 Codex 门禁 |

# 3. 核心架构与数据流

外部数据源经适配器进入原始数据区，再经过规范化、校验、去重和事件总线写入不同职责的存储。领域引擎只消费契约化数据；特征、研究和回测共享同一语义。策略输出 Signal 或 OrderIntent，永远不直接调用券商。

主数据流 Data Source → Provider Adapter → Collector → Normalizer → Validator → Deduplicator → Event Bus → Storage → Domain Engines → Feature Store → Research / Backtest / Decision Terminal → Paper Portfolio → Risk Engine → Execution Gateway → QMT

## 3.1 存储职责

| 组件 | 主要职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 用户、配置、任务、审计、订单与组合业务状态 | 不承载全市场高频行情 |
| ClickHouse | 行情、分钟快照、特征、事件分析与历史查询 | 不作为强事务控制面 |
| Redis | 在线缓存、实时特征、锁、租约与短期状态 | 不作为唯一事实来源 |
| MinIO/COS | 不可变原始对象、Parquet 数据集、模型与报告 | 不保存无清单的孤立产物 |

## 3.2 服务与领域边界

| 层 | 责任 |
| --- | --- |
| apps/web | 用户终端；只经 API/WS 使用能力 |
| apps/api | 控制面、权限、配置、查询聚合与任务编排 |
| services | 可独立运行的 Engine、Worker、Risk 与 Execution |
| python/packages | 无部署责任的领域库和算法库 |
| packages | UI、契约、客户端、配置和共享类型 |
| infra | 本地/生产基础设施与可观测性 |

# 4. 技术栈与 Monorepo

## 4.1 技术选型

| 领域 | 选型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Web | React + TypeScript + Vite | 严格模式；响应式；可访问性 |
| 组件 | shadcn/ui + Tailwind CSS | 复用原语；业务组件与基础 UI 分离 |
| 图表 | TradingView Lightweight Charts | 通过内部适配层接入 |
| API | NestJS | 控制面，不执行重型量化计算 |
| 引擎 | Python + Polars/DuckDB | 类型完整；批流语义一致 |
| 工程 | Turborepo + pnpm + uv | 锁文件提交；版本精确 |
| 可观测 | OpenTelemetry + Prometheus + Grafana + Loki | 统一 request/trace ID |

## 4.2 目标目录

kunlun-alpha/
├─ apps/                 # web、api
├─ services/             # market/intelligence/quant/data/notification/risk/execution
├─ python/packages/      # common、contracts 与各领域 core
├─ packages/             # ui、contracts、shared-types、api-client、config
├─ infra/                # docker、db、object storage、observability、deployment
├─ research/             # notebooks、experiments、evaluations、reports
├─ data/                 # fixtures 与脱敏 samples
├─ docs/                 # architecture、ADR、runbook、algorithm、compliance
└─ scripts/              # 跨平台开发、CI 和运维入口

# 5. 统一开发规范

## 5.1 版本与依赖

节点启动时解析最新稳定版，随后写入版本基线并锁定。

禁止 alpha、beta、RC、nightly 与 Docker latest。

JavaScript 使用精确版本并提交 pnpm-lock.yaml；Python 提交 uv.lock。

依赖升级作为独立节点，必须有变更、兼容性、测试和回滚说明。

## 5.2 LF 与三端兼容

除显式 Windows 批处理外，全部文本使用 UTF-8 + LF。

使用跨平台路径 API，不硬编码盘符、斜杠、主目录或 /tmp。

脚本优先采用跨平台 Node/Python；三端入口命令保持一致。

CI 至少 Linux 全量，Windows/macOS 验证 bootstrap、lint、typecheck 和核心测试。

## 5.3 TypeScript

tsconfig 开启 strict、noUncheckedIndexedAccess 等安全选项。

禁止无理由 any；外部输入先以 unknown 接收并验证。

API 请求封装在生成客户端或 feature service，不在页面拼接 URL。

模块导出通过显式 public API，禁止深层路径穿透。

## 5.4 Python

公共函数、类和领域边界使用完整类型标注并通过 Pyright。

I/O 与纯计算分离；算法优先纯函数和不可变输入。

金额与价格使用 Decimal/整数最小单位；时间使用 timezone-aware datetime。

禁止把 Notebook 代码直接复制为生产服务。

## 5.5 测试

默认 TDD：失败测试 → 最小实现 → 通过 → 重构。

每节点覆盖正常、边界、失败三类路径。

外部 Provider、对象存储、LLM 和券商提供契约化模拟实现。

测试禁止真实网络、真实账户和不可控当前时间。

## 5.6 Git 与评审

Conventional Commits；提交聚焦并在正文引用节点 ID。

禁止无关格式化、依赖升级或大范围重构混入业务节点。

提交前运行格式、静态分析、窄测试和受影响包测试。

WorkBuddy 提交证据包；Codex 审核通过后才进入依赖节点。

## 5.7 安全与隐私

密钥只进入 Secret 管理；示例配置使用不可用占位值。

日志默认脱敏账户、Token、Cookie、手机号与原始敏感内容。

权限最小化；模拟与实盘凭证、数据库和网络边界分离。

依赖、镜像和许可证扫描进入 CI。

## 5.8 可观测性

日志结构化并包含 service、version、request_id、trace_id。

指标控制基数；证券代码通常不作为长期 Prometheus 标签。

任务、数据延迟、队列、错误率与外部 Provider 限流均有告警。

Runbook 与告警规则同时交付。

## 5.9 shadcn/ui

基础组件只从 components/ui 复用或按 shadcn 方式纳入代码库。

业务组件不修改基础原语的语义和可访问性。

所有页面提供 loading、empty、error、forbidden 状态。

暗色、键盘、焦点、窄屏和高密度表格纳入视觉验收。

## 5.10 Definition of Done

| 门禁 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 范围 | 仅实现当前节点，非目标未被提前带入 |
| 代码 | 边界清晰、类型完整、无秘密、无平台硬编码 |
| 测试 | 失败证据、通过证据、边界/失败路径完整 |
| 质量 | format、lint、typecheck、test、build 全部通过 |
| 文档 | 契约、ADR、配置样例、Runbook 与变更同步 |
| 审核 | WorkBuddy 证据包完整，Codex 无未解决阻断问题 |

# 6. 数据与领域设计

| 核心对象 | 关键语义 | 主要落点 |
| --- | --- | --- |
| Instrument | symbol、exchange、board、list/delist、ST、limit rule | PostgreSQL + 合约 |
| MarketEmotionSnapshot | 涨跌停、炸板、连板、晋级率、溢价、score_version | ClickHouse |
| SectorSnapshot | 涨速、成交额、宽度、龙头、rotation/hot/emotion score | ClickHouse |
| RotationEvent | from、to、event_time、confidence、evidence window | ClickHouse |
| MarketEvent | type、sentiment、impact、topics、stocks、evidence、model_version | PostgreSQL/ClickHouse |
| HotTopic | 窗口聚合、HotScore、生命周期、证据 | ClickHouse |
| SeatProfile | stable seat_id、alias、trade、performance、preference | PostgreSQL/ClickHouse |
| KolClaim | claim type、direction、time、evidence、confidence | PostgreSQL/对象存储 |
| PreciousMetalsFund | fundAssetClass、underlying commodity、NAV/iNAV、premium/discount、benchmark | PostgreSQL/ClickHouse |
| FeatureValue | entity、event_time、available_time、name、version、value | Redis/ClickHouse/Parquet |
| OrderIntent | strategy、account、symbol、side、qty/target、reason | 业务数据库 |

时间语义 必须区分 event_time、publish_time、ingest_time、available_time 和 processing_time。回测与特征 as-of 查询只允许使用 available_time 不晚于决策时刻的数据。

版本语义 emotion_score_v1、HotScore V1、FeatureSpec、Prompt、Schema、DatasetManifest 和回测运行清单均不可变。语义改变必须新增版本。

贵金属范围 首版只支持交易所上市的黄金及数据源可识别的白银相关 ETF/基金。NAV/iNAV 是点时研究参考值，不是成交价；现货、期货、保证金、换月、交割和实物业务必须另行设计。

# 7. 分阶段路线图

| 阶段 | 核心目标 | 节点数 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 工程基础设施 | 15 | 新开发者能按文档完成启动；Web、API、Python 服务与基础设施健康；CI 全绿；仓库不存在任何实盘执行能力。 |
| Phase 1 | A 股与场内基金数据底座 | 14 | 数据可重放、校验和追溯；原始区不可变；股票、ETF、场内贵金属基金、时间、净值与复权口径统一；质量告警可见。 |
| Phase 2 | 市场情绪与板块轮动 | 10 | 同一输入可重算相同结果；算法版本可并存；分钟快照与轮动事件能历史回放。 |
| Phase 3 | 新闻、事件与热点 Intelligence | 10 | 任一事件可追溯原文和模型版本；离线评测可重复；AI 失败不会污染事实层。 |
| Phase 4 | 龙虎榜席位与 KOL Intelligence | 10 | 别名解析、证据等级与绩效计算均可追溯；Claim 与真实成交语义严格分离。 |
| Phase 5 | Feature Store、量化研究与回测 | 14 | 在线/离线特征一致；数据集可复现；贵金属 NAV/iNAV 不被视为成交价；回测无未来函数并通过会计、订单和回归测试。 |
| Phase 6 | 智能决策终端与模拟组合 | 13 | 终端可用、贵金属基金数据时效/来源清晰、模拟链路可恢复与对账；所有建议可解释；系统仍不能触达真实账户。 |
| Phase 7 | QMT、独立风控与实盘交易 | 12 | 所有法规/券商要求已复核；纸面与真实环境隔离；灾难演练通过；人工批准后才允许小资金实盘。 |

计划规模 共 98 个原子开发节点。节点通常为 0.5–2 个开发日；实际排期应在领取节点时依据代码现状重新估算，不得把整阶段一次性交给 WorkBuddy。

# 8. 原子开发节点

本章是 WorkBuddy 的权威任务目录。默认采用阶段内顺序依赖；若节点明确只依赖更早公共契约，可在 Codex 确认后并行。任何并行不得共享未稳定接口。

# 8.1 Phase 0 — 工程基础设施

建立可在 Windows、macOS、Linux 上一致运行的 Monorepo、质量门禁、基础服务与可观测性。

阶段退出门槛 新开发者能按文档完成启动；Web、API、Python 服务与基础设施健康；CI 全绿；仓库不存在任何实盘执行能力。

P0-N01  初始化仓库治理文件

| 目标 | 建立根目录、许可证、README、忽略规则与贡献约定。 |
| --- | --- |
| 依赖 | 已批准的项目设计稿；无代码前置依赖 |
| 文件区域 | README.md、CONTRIBUTING.md、.gitignore、docs/adr/ |
| 主要交付 | 项目入口、开发原则、ADR 模板和目录责任说明。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 三端均可读取；无密钥或机器路径；文档链接有效。 |
| 审核重点 | 避免把暂定架构写成不可修改的永久约束。 |
| 证据包 | P0-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n01): 初始化仓库治理文件 |

P0-N02  统一 LF 与 EditorConfig

| 目标 | 用统一配置消除跨平台换行和缩进差异。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | .editorconfig、.gitattributes、scripts/check-line-endings.* |
| 主要交付 | LF/UTF-8 基线、Makefile 与批处理例外、CI 检查入口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 故意写入 CRLF 的普通文本会被检查拒绝；三端行为一致。 |
| 审核重点 | 注意 Markdown 尾随空格和二进制文件误判。 |
| 证据包 | P0-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n02): 统一 LF 与 EditorConfig |

P0-N03  锁定运行时与包管理器

| 目标 | 解析并锁定实施时最新稳定的 Node.js、pnpm、Python、uv。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | .node-version、package.json、pyproject.toml、.python-version、docs/versions.md |
| 主要交付 | 版本基线、升级策略和验证命令。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 错误版本启动时得到清晰提示；禁止预发布和浮动版本。 |
| 审核重点 | 不要在后续业务节点顺带升级。 |
| 证据包 | P0-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n03): 锁定运行时与包管理器 |

P0-N04  初始化 Turborepo 与 pnpm workspace

| 目标 | 建立 TypeScript 工作区和统一任务图。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | package.json、pnpm-workspace.yaml、turbo.json、packages/config/ |
| 主要交付 | dev/build/test/lint/typecheck 任务及缓存边界。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 空工作区全量命令成功，缓存不包含密钥和运行态数据。 |
| 审核重点 | 任务依赖方向必须与模块边界一致。 |
| 证据包 | P0-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n04): 初始化 Turborepo 与 pnpm workspace |

P0-N05  初始化 uv Python workspace

| 目标 | 建立服务与领域包分离的 Python 工作区。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | pyproject.toml、uv.lock、python/packages/、services/ |
| 主要交付 | 统一 lint/typecheck/test 命令和最小示例包。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | uv sync 与测试在三端路径规则下可运行。 |
| 审核重点 | 禁止服务包反向成为通用领域依赖。 |
| 证据包 | P0-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n05): 初始化 uv Python workspace |

P0-N06  创建 React Web 骨架

| 目标 | 建立 Vite、React、严格 TypeScript 与路由外壳。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/、packages/shared-types/ |
| 主要交付 | 可访问的应用壳、错误边界、路由和环境配置。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 加载、404、运行错误和无配置状态有测试。 |
| 审核重点 | 浏览器环境变量不得泄露服务端密钥。 |
| 证据包 | P0-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n06): 创建 React Web 骨架 |

P0-N07  建立 shadcn/ui 设计基线

| 目标 | 统一颜色、字体、间距、暗色模式和基础组件策略。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/components/ui/、apps/web/styles/、components.json |
| 主要交付 | Button、Dialog、Form、Table、Toast 等受控基础组件。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 键盘、焦点、暗色和响应式检查通过。 |
| 审核重点 | 禁止建立与 shadcn/ui 竞争的第二套基础组件。 |
| 证据包 | P0-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n07): 建立 shadcn/ui 设计基线 |

P0-N08  创建 NestJS API 骨架

| 目标 | 建立配置、健康检查、日志、异常和版本化路由。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/api/src/、packages/contracts/ |
| 主要交付 | 健康端点、统一错误响应、请求 ID 和 OpenAPI 基线。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 启动、错误映射、配置缺失和关闭流程测试通过。 |
| 审核重点 | 控制面不能承担量化计算。 |
| 证据包 | P0-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n08): 创建 NestJS API 骨架 |

P0-N09  创建 Python 服务骨架

| 目标 | 为 Engine 和 Worker 提供一致生命周期。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/*/src/、python/packages/ashare-common/ |
| 主要交付 | 配置、日志、健康检查、优雅关闭和任务入口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 服务可独立启动并在终止信号后安全退出。 |
| 审核重点 | 不要复制配置和日志实现。 |
| 证据包 | P0-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n09): 创建 Python 服务骨架 |

P0-N10  建立跨语言契约流水线

| 目标 | 定义 JSON Schema/OpenAPI 并生成 TypeScript/Python 类型。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | packages/contracts/、python/packages/ashare-contracts/ |
| 主要交付 | 契约版本、生成命令、兼容性检查和示例载荷。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 生成结果可复现；破坏性变更会阻断 CI。 |
| 审核重点 | 手写类型不得与生成契约并行漂移。 |
| 证据包 | P0-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n10): 建立跨语言契约流水线 |

P0-N11  搭建本地数据基础设施

| 目标 | 用 Docker Compose 启动 PostgreSQL、Redis、ClickHouse、MinIO。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N10 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/docker/、infra/*/ |
| 主要交付 | 健康检查、持久卷、初始化脚本和示例配置。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 全新环境可一键启动、停止并重复初始化。 |
| 审核重点 | 默认凭证只能用于本地且必须显式标记。 |
| 证据包 | P0-N11 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n11): 搭建本地数据基础设施 |

P0-N12  搭建可观测性基础设施

| 目标 | 统一追踪、指标和日志关联。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N11 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/prometheus/、infra/grafana/、infra/loki/、packages/observability/ |
| 主要交付 | OpenTelemetry 接入、基础仪表盘和告警规则。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 一次请求可通过 trace/request ID 贯穿 Web、API 和 Python 服务。 |
| 审核重点 | 控制标签基数，避免证券代码造成指标爆炸。 |
| 证据包 | P0-N12 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n12): 搭建可观测性基础设施 |

P0-N13  配置统一质量门禁

| 目标 | 配置格式化、静态分析、单元测试和覆盖率。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N12 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | eslint、prettier、ruff、pyright、vitest、jest、pytest 配置 |
| 主要交付 | 根命令和包级命令，含失败示例验证。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 格式、类型、测试任一失败均阻断合并。 |
| 审核重点 | 避免仅为覆盖率数字编写无断言测试。 |
| 证据包 | P0-N13 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n13): 配置统一质量门禁 |

P0-N14  建立 CI 三端矩阵

| 目标 | 验证核心工具在 Linux、Windows、macOS 的一致性。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N13 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | .github/workflows/ci.yml、scripts/ci/ |
| 主要交付 | 缓存、分层任务、行尾检查和构建产物检查。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | Linux 全量通过；Windows/macOS 至少验证 bootstrap、lint、typecheck、核心测试。 |
| 审核重点 | 不要依赖 Bash 专属语法。 |
| 证据包 | P0-N14 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n14): 建立 CI 三端矩阵 |

P0-N15  完成开发者启动手册

| 目标 | 让无上下文开发者可重复搭建环境。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P0-N14 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | docs/development/、.env.example |
| 主要交付 | 安装、启动、故障排查、端口与数据重置说明。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 在干净机器或容器中按文档完成演练。 |
| 审核重点 | 文档不得包含真实凭证或个人目录。 |
| 证据包 | P0-N15 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p0-n15): 完成开发者启动手册 |

# 8.2 Phase 1 — A 股与场内基金数据底座

建立统一证券/基金主数据、交易日历、Provider 抽象、可追溯数据流水线与质量体系。

阶段退出门槛 数据可重放、校验和追溯；原始区不可变；股票、ETF、场内贵金属基金、时间、净值与复权口径统一；质量告警可见。

P1-N01  定义证券主数据契约

| 目标 | 定义 Instrument、Exchange、Board、TradingStatus 与统一代码。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 0 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | packages/contracts/instrument/、python/packages/market-core/ |
| 主要交付 | 跨语言模型、代码解析器和示例数据。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 有效与无效代码、退市、ST、ETF 和板块规则测试通过。 |
| 审核重点 | 禁止多种代码格式进入领域层。 |
| 证据包 | P1-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n01): 定义证券主数据契约 |

P1-N02  定义交易日历契约

| 目标 | 统一交易日、交易时段、节假日和临时休市。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | contracts/calendar/、market-core/calendar/ |
| 主要交付 | CalendarProvider、会话查询和时区规则。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 跨午夜、午休、节假日和边界时刻测试通过。 |
| 审核重点 | 不可用自然日替代交易日。 |
| 证据包 | P1-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n02): 定义交易日历契约 |

P1-N03  定义行情与公司行动契约

| 目标 | 定义 OHLCV、逐笔/分钟边界、复权因子和公司行动。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | contracts/market-data/、market-core/models/ |
| 主要交付 | 精度明确的行情模型与校验规则。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 价格、数量、金额、停牌和复权样例通过。 |
| 审核重点 | 研究价格与真实成交价格必须分离。 |
| 证据包 | P1-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n03): 定义行情与公司行动契约 |

P1-N04  建立 Provider 接口族

| 目标 | 为证券、日历、行情、板块、新闻等定义独立适配器。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | market-core/providers/、ashare-contracts/providers/ |
| 主要交付 | 能力声明、错误分类、限流和游标接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 模拟 Provider 的契约测试覆盖超时、限流和空页。 |
| 审核重点 | 引擎不得依赖具体数据商 SDK。 |
| 证据包 | P1-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n04): 建立 Provider 接口族 |

P1-N05  实现原始数据落地区

| 目标 | 把每次外部响应按来源和日期不可变保存。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/data-worker/raw/、infra/minio/ |
| 主要交付 | RawObjectManifest、校验和、压缩和重放入口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复抓取不会覆盖原始对象；清单可定位来源与请求。 |
| 审核重点 | 原始区不得混入规范化结果。 |
| 证据包 | P1-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n05): 实现原始数据落地区 |

P1-N06  实现证券主数据采集

| 目标 | 通过首个 Provider 完成全量与增量证券同步。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/data-worker/jobs/instruments/ |
| 主要交付 | 采集任务、检查点、失败重试和差异报告。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复运行幂等；新增、变更、退市均有审计记录。 |
| 审核重点 | 不得以名称作为证券唯一键。 |
| 证据包 | P1-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n06): 实现证券主数据采集 |

P1-N07  实现交易日历采集

| 目标 | 同步交易所日历并提供缺口检测。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/data-worker/jobs/calendars/ |
| 主要交付 | 日历版本、来源追踪和手工修正审计。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 缺失日期、冲突来源和临时休市产生告警。 |
| 审核重点 | 手工修正不能静默覆盖来源数据。 |
| 证据包 | P1-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n07): 实现交易日历采集 |

P1-N08  实现行情规范化与校验

| 目标 | 统一字段、精度、时区和异常分类。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | data-worker/normalize/、market-core/validation/ |
| 主要交付 | Normalizer、Validator、拒绝区和质量事件。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 乱序、重复、负价格、异常成交量与缺列测试通过。 |
| 审核重点 | 异常数据不得悄悄丢弃。 |
| 证据包 | P1-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n08): 实现行情规范化与校验 |

P1-N09  建立 PostgreSQL 业务模型

| 目标 | 保存 Provider、任务、检查点、数据版本和质量事件。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/api/migrations/、packages/db/ |
| 主要交付 | 迁移、回滚和仓储接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 空库升级、回滚、重复迁移和约束测试通过。 |
| 审核重点 | 不要把高频行情写入 PostgreSQL。 |
| 证据包 | P1-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n09): 建立 PostgreSQL 业务模型 |

P1-N10  建立 ClickHouse 行情模型

| 目标 | 设计分钟/日线、公司行动和查询分区。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/clickhouse/migrations/、market-core/storage/ |
| 主要交付 | 表结构、排序键、TTL 策略和写入器。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 批量写入幂等；典型区间查询达到基线。 |
| 审核重点 | 排序键需匹配主要查询，避免过度分区。 |
| 证据包 | P1-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n10): 建立 ClickHouse 行情模型 |

P1-N11  实现增量调度与恢复

| 目标 | 调度采集任务并从检查点恢复。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N10 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | data-worker/scheduler/、apps/api/jobs/ |
| 主要交付 | 任务状态机、租约、退避和死信处理。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 进程中断后不重写已确认数据，失败可重放。 |
| 审核重点 | 重试必须区分永久错误与暂时错误。 |
| 证据包 | P1-N11 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n11): 实现增量调度与恢复 |

P1-N12  建立数据质量与对账面板

| 目标 | 可视化覆盖率、延迟、重复、缺口和来源差异。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N11 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/api/modules/data-quality/、apps/web/features/data-quality/ |
| 主要交付 | 质量 API、告警和 shadcn/ui 状态页。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 可按日期、来源、证券定位问题并链接原始证据。 |
| 审核重点 | 面板不能只展示总量而隐藏异常明细。 |
| 证据包 | P1-N12 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n12): 建立数据质量与对账面板 |

P1-N13  定义场内贵金属基金契约

| 目标 | 在统一 Instrument/基金模型中定义黄金及白银相关场内 ETF/基金分类。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N12 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | packages/contracts/funds/、python/packages/market-core/funds/ |
| 主要交付 | fundAssetClass、underlyingCommodity、币种、基准、费率、有效期和来源契约。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | GOLD/SILVER/OTHER、未知分类、币种不一致和历史有效期测试通过。 |
| 审核重点 | 不得仅凭产品名称猜测底层商品，也不得引入现货或期货语义。 |
| 证据包 | P1-N13 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n13): 定义场内贵金属基金契约 |

P1-N14  采集贵金属基金元数据与净值

| 目标 | 采集、校验、存储并监控场内贵金属基金元数据、NAV 和 iNAV。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P1-N13 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/data-worker/jobs/precious-metals-funds/、market-core/funds/validation/ |
| 主要交付 | Provider 能力、原始清单、规范化记录、溢折价校验、时效告警和质量面板。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 负值、过期 NAV/iNAV、来源冲突、重复记录和可用时间边界测试通过。 |
| 审核重点 | NAV/iNAV 不能被标记为可成交价格，缺失字段不得静默推断。 |
| 证据包 | P1-N14 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p1-n14): 采集贵金属基金元数据与净值 |

# 8.3 Phase 2 — 市场情绪与板块轮动

把 A 股涨跌停、连板、溢价和板块资金变化转化为确定性、版本化、可回放的市场状态。

阶段退出门槛 同一输入可重算相同结果；算法版本可并存；分钟快照与轮动事件能历史回放。

P2-N01  定义涨跌停事实模型

| 目标 | 建模涨停、跌停、炸板、首封、末封和开板次数。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 1 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | emotion-core/models/、contracts/emotion/ |
| 主要交付 | LimitEvent 与 LimitPoolSnapshot 契约。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | ST、不同板块涨跌幅和无价格情形测试通过。 |
| 审核重点 | 涨停判断必须基于当日规则而非固定百分比。 |
| 证据包 | P2-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n01): 定义涨跌停事实模型 |

P2-N02  构建涨跌停池计算器

| 目标 | 从规范化行情生成分钟事实与日终事实。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | emotion-core/limit_pool/ |
| 主要交付 | 纯函数计算器、增量聚合器和测试夹具。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重放与实时输入结果一致；乱序事件可纠正。 |
| 审核重点 | 不可把展示排序混入事实计算。 |
| 证据包 | P2-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n02): 构建涨跌停池计算器 |

P2-N03  实现连板梯队与晋级率

| 目标 | 计算几天几板、最高板、1进2 等指标。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | emotion-core/ladder/ |
| 主要交付 | BoardLadderSnapshot 与历史晋级统计。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 停牌、断板、跨交易日和新股样例正确。 |
| 审核重点 | 交易日连续性不能用自然日判断。 |
| 证据包 | P2-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n03): 实现连板梯队与晋级率 |

P2-N04  实现昨日溢价与亏钱效应

| 目标 | 计算昨日涨停/连板表现和高位回撤。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | emotion-core/premium/ |
| 主要交付 | 可配置观察窗口和无偏样本规则。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 幸存者偏差、停牌和一字板处理有测试。 |
| 审核重点 | 不得使用当时不可获得的收盘后字段。 |
| 证据包 | P2-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n04): 实现昨日溢价与亏钱效应 |

P2-N05  定义情绪评分 V1

| 目标 | 用确定性标准化和权重组合生成分项与总分。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | emotion-core/scoring/v1/、docs/algorithms/ |
| 主要交付 | emotion_score_v1、权重配置和解释字段。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 固定样本得到固定分数；缺失数据降级规则明确。 |
| 审核重点 | 版本升级不得覆盖旧分数。 |
| 证据包 | P2-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n05): 定义情绪评分 V1 |

P2-N06  建立板块主数据与映射

| 目标 | 统一行业、概念、题材、股票与 ETF 关系。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | rotation-core/taxonomy/、contracts/sector/ |
| 主要交付 | 层级、别名、有效期和来源优先级。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 多归属、别名冲突和历史变更可追溯。 |
| 审核重点 | 不要把临时热点永久写入固定行业分类。 |
| 证据包 | P2-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n06): 建立板块主数据与映射 |

P2-N07  计算 SectorSnapshot

| 目标 | 按分钟计算涨幅、速度、成交额、宽度、龙头与强度。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | rotation-core/snapshot/ |
| 主要交付 | 版本化 SectorSnapshot 与批流一致接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 成分变更、缺行情和异常成交量测试通过。 |
| 审核重点 | 聚合必须使用当时有效的成分集合。 |
| 证据包 | P2-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n07): 计算 SectorSnapshot |

P2-N08  定义板块生命周期状态

| 目标 | 输出启动、发酵、加速、高潮、分歧、修复、退潮、冰点。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | rotation-core/lifecycle/v1/ |
| 主要交付 | 状态机、阈值配置、转换原因和置信度。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 非法跳转被拒绝；回放结果可解释。 |
| 审核重点 | 状态标签不能只由单一涨幅阈值决定。 |
| 证据包 | P2-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n08): 定义板块生命周期状态 |

P2-N09  检测 RotationEvent

| 目标 | 识别板块强度首次交叉、持续领先和快速衰退。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | rotation-core/events/ |
| 主要交付 | from/to、时间、置信度、证据窗口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 抖动去噪、并列、短暂超越和回撤测试通过。 |
| 审核重点 | 避免每分钟重复产生同一事件。 |
| 证据包 | P2-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n09): 检测 RotationEvent |

P2-N10  提供情绪与轮动回放终端

| 目标 | 通过 API 和 shadcn/ui 展示快照、梯队和时间轴。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P2-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/api/modules/emotion/、apps/web/features/market-regime/ |
| 主要交付 | 查询 API、分钟时间轴、筛选与错误状态。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 任意历史交易日可回放并展示算法版本。 |
| 审核重点 | 实时与历史接口的口径必须一致。 |
| 证据包 | P2-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p2-n10): 提供情绪与轮动回放终端 |

# 8.4 Phase 3 — 新闻、事件与热点 Intelligence

将新闻、政策、公告和社交内容转换为带证据、版本和置信度的事件与热点。

阶段退出门槛 任一事件可追溯原文和模型版本；离线评测可重复；AI 失败不会污染事实层。

P3-N01  定义 RawContent 与来源策略

| 目标 | 统一新闻、公告、研报、互动和社交内容。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 2 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | event-core/content/、contracts/content/ |
| 主要交付 | 来源、发布时间、抓取时间、正文指纹和许可元数据。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复 URL、转载、更新时间和删除状态测试通过。 |
| 审核重点 | 必须保留来源和使用限制。 |
| 证据包 | P3-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n01): 定义 RawContent 与来源策略 |

P3-N02  实现内容规范化

| 目标 | 清理编码、HTML、时间、作者和附件元数据。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | intelligence-engine/normalize/ |
| 主要交付 | 可逆清洗记录和规范化文本。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 乱码、空正文、附件和超长内容有确定处理。 |
| 审核重点 | 不能丢失影响证据定位的原始偏移信息。 |
| 证据包 | P3-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n02): 实现内容规范化 |

P3-N03  实现近重复检测

| 目标 | 组合哈希、标题和语义相似度识别转载。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | event-core/dedup/ |
| 主要交付 | 内容簇、主记录和阈值评估集。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 相同事件不同来源可聚类且保留各自证据。 |
| 审核重点 | 不要把不同公司同类公告误合并。 |
| 证据包 | P3-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n03): 实现近重复检测 |

P3-N04  建立实体识别与证券解析

| 目标 | 抽取公司、证券、机构、人物、政策和地区。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | event-core/entities/、market-core/resolver/ |
| 主要交付 | 候选、消歧、置信度和人工覆盖。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 简称、曾用名、同名公司和多证券映射测试通过。 |
| 审核重点 | 低置信度不得强制绑定股票。 |
| 证据包 | P3-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n04): 建立实体识别与证券解析 |

P3-N05  定义 MarketEvent 契约

| 目标 | 统一事件类型、情绪、影响、主题、证券和证据。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | contracts/event/、event-core/models/ |
| 主要交付 | 版本化事件模式与兼容性样例。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 每个结论均能链接证据片段和来源。 |
| 审核重点 | 模型输出不能绕过结构校验。 |
| 证据包 | P3-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n05): 定义 MarketEvent 契约 |

P3-N06  建立 Prompt 与模型注册表

| 目标 | 管理提示词、模型、参数、成本和输出模式。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | intelligence-engine/llm/registry/、docs/prompts/ |
| 主要交付 | 不可变版本、灰度配置和回滚能力。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 同一版本可复现实验；敏感配置不入库。 |
| 审核重点 | 不得用未登记提示词直接写生产数据。 |
| 证据包 | P3-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n06): 建立 Prompt 与模型注册表 |

P3-N07  实现事件抽取流水线

| 目标 | 批量/实时抽取类型、情绪、影响和主题映射。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | intelligence-engine/pipelines/events/ |
| 主要交付 | 队列消费者、验证、重试、拒绝区和审计。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 无效 JSON、超时、限流和低置信度路径测试通过。 |
| 审核重点 | AI 错误必须可隔离和重跑。 |
| 证据包 | P3-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n07): 实现事件抽取流水线 |

P3-N08  实现 HotTopic 聚合

| 目标 | 按窗口聚合事件、市场表现、成交额和社交热度。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | hotspot-core/aggregation/ |
| 主要交付 | HotTopic、HotScore V1 和生命周期状态。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 窗口边界、重复内容和稀疏数据结果稳定。 |
| 审核重点 | 事件数量不能直接等同热点强度。 |
| 证据包 | P3-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n08): 实现 HotTopic 聚合 |

P3-N09  建立离线评测与反馈

| 目标 | 用标注集评估实体、事件、情绪和映射质量。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | research/evaluations/events/、apps/api/modules/feedback/ |
| 主要交付 | 指标、错误切片、反馈闭环和版本对比。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 评测数据冻结；新版本必须与基线对比。 |
| 审核重点 | 避免把线上反馈直接作为未经审核的真值。 |
| 证据包 | P3-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n09): 建立离线评测与反馈 |

P3-N10  构建事件与热点工作台

| 目标 | 展示热点排行、事件时间轴、证据和置信度。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P3-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/intelligence/、apps/api/modules/intelligence/ |
| 主要交付 | shadcn/ui 列表、详情、筛选、反馈和证据链接。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 无证据结果不可显示为确定事实；四类页面状态完整。 |
| 审核重点 | UI 必须区分事实、推断和低置信度结论。 |
| 证据包 | P3-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p3-n10): 构建事件与热点工作台 |

# 8.5 Phase 4 — 龙虎榜席位与 KOL Intelligence

建立可审计的席位知识库和 KOL 公开 Claim 体系，并产生可回测特征。

阶段退出门槛 别名解析、证据等级与绩效计算均可追溯；Claim 与真实成交语义严格分离。

P4-N01  定义席位领域模型

| 目标 | 建模 SeatProfile、Alias、Trade、Performance 和 Preference。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 3 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | seat-core/models/、contracts/seat/ |
| 主要交付 | 版本化契约、稳定 seat_id 和有效期。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 名称变更、机构席位、未知席位和合并拆分测试通过。 |
| 审核重点 | 原始营业部名称不能作为唯一 ID。 |
| 证据包 | P4-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n01): 定义席位领域模型 |

P4-N02  实现席位别名解析

| 目标 | 用规则、相似度和人工审核统一多来源名称。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | seat-core/resolution/ |
| 主要交付 | 候选匹配、置信度、审核队列和审计日志。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 黄金样本准确率达到文档阈值，低置信度不自动合并。 |
| 审核重点 | 错误合并会污染全部历史统计。 |
| 证据包 | P4-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n02): 实现席位别名解析 |

P4-N03  实现龙虎榜采集与规范化

| 目标 | 采集席位买卖、上榜原因和证券事实。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | data-worker/jobs/seats/、seat-core/normalize/ |
| 主要交付 | 不可变原始记录、规范化成交和来源证据。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复榜单、修订、净额与买卖分项对账通过。 |
| 审核重点 | 净买入不能替代原始买卖明细。 |
| 证据包 | P4-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n03): 实现龙虎榜采集与规范化 |

P4-N04  计算席位绩效特征

| 目标 | 计算 T+1/T+3/T+5、胜率、回撤和风格偏好。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | seat-core/features/ |
| 主要交付 | 带样本数、窗口和口径版本的特征。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 停牌、涨跌停、复权和小样本处理有测试。 |
| 审核重点 | 必须展示样本量，禁止只展示胜率。 |
| 证据包 | P4-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n04): 计算席位绩效特征 |

P4-N05  计算席位共现特征

| 目标 | 分析席位组合与主题共现后的历史表现。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | seat-core/cooccurrence/ |
| 主要交付 | 组合键、支持度、收益分布和置信区间。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 组合顺序归一、稀疏样本和多席位事件处理正确。 |
| 审核重点 | 防止组合爆炸与选择偏差。 |
| 证据包 | P4-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n05): 计算席位共现特征 |

P4-N06  定义 KOL 内容与 Claim 模型

| 目标 | 区分 Mention、Claim、Evidence、PositionClaim 与事实。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | kol-core/models/、contracts/kol/ |
| 主要交付 | 证据等级、方向、时间、证券和不确定性字段。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 模糊表达、转述、回顾性陈述和删除内容测试通过。 |
| 审核重点 | 绝不能把 Claim 命名或展示为真实 Trade。 |
| 证据包 | P4-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n06): 定义 KOL 内容与 Claim 模型 |

P4-N07  建立 ASR/OCR 内容管线

| 目标 | 从公开视频、音频和截图提取可定位文本。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | intelligence-engine/pipelines/media/ |
| 主要交付 | 媒体清单、时间码/坐标证据、质量分和重试。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 低质量、无声、重复帧和超长媒体路径可恢复。 |
| 审核重点 | 保留版权、来源和删除策略元数据。 |
| 证据包 | P4-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n07): 建立 ASR/OCR 内容管线 |

P4-N08  实现 KOL Claim 抽取与审核

| 目标 | 抽取买入、卖出、持仓、关注和否定声明。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | kol-core/extraction/、apps/api/modules/review/ |
| 主要交付 | 结构校验、证据定位、置信度和人工复核。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 否定、条件句、引用他人和时间指代样本通过。 |
| 审核重点 | 低置信度 Claim 不得进入高等级特征。 |
| 证据包 | P4-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n08): 实现 KOL Claim 抽取与审核 |

P4-N09  计算 KOL 绩效与共识特征

| 目标 | 按公开时点跟踪后续收益、注意力与共识。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | kol-core/performance/、feature-core/kol/ |
| 主要交付 | kol_attention_score、consensus_score、claim_score。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 发布时间、可交易时点、停牌和删除内容口径明确。 |
| 审核重点 | 防止用内容发布日期之后的修订文本回填。 |
| 证据包 | P4-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n09): 计算 KOL 绩效与共识特征 |

P4-N10  构建席位与 KOL 工作台

| 目标 | 展示档案、证据、统计、共现和审核队列。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P4-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/seat-kol/、apps/api/modules/seat-kol/ |
| 主要交付 | shadcn/ui 详情页、时间轴、筛选、样本量和证据视图。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 所有指标显示版本、样本数和数据截止时间。 |
| 审核重点 | UI 不得暗示 KOL Claim 是券商成交事实。 |
| 证据包 | P4-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p4-n10): 构建席位与 KOL 工作台 |

# 8.6 Phase 5 — Feature Store、量化研究与回测

统一特征定义，保证点时正确性，并建立符合 A 股与场内基金约束的研究和事件驱动回测能力。

阶段退出门槛 在线/离线特征一致；数据集可复现；贵金属 NAV/iNAV 不被视为成交价；回测无未来函数并通过会计、订单和回归测试。

P5-N01  定义 FeatureSpec 注册表

| 目标 | 统一特征名称、实体、频率、版本、依赖和有效时点。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 4 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/registry/、contracts/feature/ |
| 主要交付 | FeatureSpec、注册验证和依赖图。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复名称、循环依赖、版本冲突和缺少所有者会失败。 |
| 审核重点 | 特征语义变更必须升版本。 |
| 证据包 | P5-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n01): 定义 FeatureSpec 注册表 |

P5-N02  实现批量特征计算

| 目标 | 从 ClickHouse/Parquet 生成历史特征。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/batch/ |
| 主要交付 | 分区计算、检查点、元数据和幂等写入。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 同一输入与版本产生相同输出和校验和。 |
| 审核重点 | 避免在计算中隐式读取未来分区。 |
| 证据包 | P5-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n02): 实现批量特征计算 |

P5-N03  实现实时特征计算

| 目标 | 消费行情和领域事件生成 Redis 在线特征。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/online/ |
| 主要交付 | 事件时间窗口、迟到数据、TTL 和降级策略。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 乱序、重复、迟到与重启恢复测试通过。 |
| 审核重点 | 处理时间不能替代事件时间。 |
| 证据包 | P5-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n03): 实现实时特征计算 |

P5-N04  建立历史特征存储

| 目标 | 在 ClickHouse 保存版本化、点时可查询的特征。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/clickhouse/feature-migrations/、feature-core/storage/ |
| 主要交付 | 实体/时间/版本排序与批量查询接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | as-of 查询不会返回未来可见值。 |
| 审核重点 | 主键与分区需控制高基数。 |
| 证据包 | P5-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n04): 建立历史特征存储 |

P5-N05  建立研究数据集导出

| 目标 | 导出带清单和校验和的 Parquet 数据集。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/datasets/、research/datasets/ |
| 主要交付 | DatasetManifest、分区、来源和可重建命令。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 任意实验可由清单重建并核对哈希。 |
| 审核重点 | 训练与评测分区不得混淆。 |
| 证据包 | P5-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n05): 建立研究数据集导出 |

P5-N06  建立点时正确性测试库

| 目标 | 自动检测未来函数、修订泄漏和幸存者偏差。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/tests/point_in_time/ |
| 主要交付 | 合成场景、冻结时钟和反例测试。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 注入未来数据时测试必须失败。 |
| 审核重点 | 仅比较时间戳不足以发现修订数据泄漏。 |
| 证据包 | P5-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n06): 建立点时正确性测试库 |

P5-N07  建立因子研究工具

| 目标 | 支持分层、IC、Rank IC、相关性、衰减和换手。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/research/factors/ |
| 主要交付 | 统一结果对象、图表数据和统计检验。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 常数、缺失、极值和小样本处理有测试。 |
| 审核重点 | 报告必须同时展示样本与不确定性。 |
| 证据包 | P5-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n07): 建立因子研究工具 |

P5-N08  建立事件研究工具

| 目标 | 研究事件前后窗口的收益与横截面对照。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/research/events/ |
| 主要交付 | 窗口定义、基准、聚类标准误和输出契约。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 事件重叠、停牌和不可交易样本处理明确。 |
| 审核重点 | 避免把事件发生后信息用于事件筛选。 |
| 证据包 | P5-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n08): 建立事件研究工具 |

P5-N09  定义策略与信号 SDK

| 目标 | 让策略只读取点时数据并产生 Signal。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/strategy/、contracts/strategy/ |
| 主要交付 | Strategy、Context、Signal、参数和生命周期接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 策略无法访问未来数据或券商 API。 |
| 审核重点 | SDK 不得暴露 Execution 依赖。 |
| 证据包 | P5-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n09): 定义策略与信号 SDK |

P5-N10  实现事件驱动回测内核

| 目标 | 处理时钟、事件队列、策略、组合和订单意图。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | backtest-core/engine/ |
| 主要交付 | 确定性事件循环、随机种子和运行清单。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 同一清单重复运行结果逐项一致。 |
| 审核重点 | 避免隐藏的全局状态和真实当前时间。 |
| 证据包 | P5-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n10): 实现事件驱动回测内核 |

P5-N11  实现 A 股订单与成交模拟

| 目标 | 模拟 T+1、整手、涨跌停、停牌、费用、滑点和部分成交。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N10 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | backtest-core/execution/ |
| 主要交付 | Order、Fill、Fee、Slippage 和成交优先级模型。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 每条交易约束都有独立失败测试和组合测试。 |
| 审核重点 | 回测成交价不得使用不可成交价格。 |
| 证据包 | P5-N11 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n11): 实现 A 股订单与成交模拟 |

P5-N12  实现组合会计与绩效

| 目标 | 管理现金冻结、持仓成本、公司行动和净值。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N11 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | backtest-core/portfolio/、quant-core/metrics/ |
| 主要交付 | 复式校验、PnL 分解、回撤、Sharpe/Sortino/Calmar。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 现金+持仓+费用恒等式在每个事件后成立。 |
| 审核重点 | 复权研究价不能直接修改真实现金流。 |
| 证据包 | P5-N12 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n12): 实现组合会计与绩效 |

P5-N13  建立回测回归与报告

| 目标 | 保存可复现运行并生成对比报告。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N12 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/quant-engine/、apps/api/modules/backtest/、apps/web/features/backtest/ |
| 主要交付 | 运行清单、基准结果、差异告警和 shadcn/ui 报告页。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 算法或依赖变化造成结果漂移时 CI 能提示。 |
| 审核重点 | 不要用自动更新基准掩盖回归。 |
| 证据包 | P5-N13 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n13): 建立回测回归与报告 |

P5-N14  实现贵金属基金特征与回测夹具

| 目标 | 构建点时正确的溢折价、跟踪、流动性及宏观敏感度特征。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P5-N13 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | feature-core/precious-metals/、backtest-core/tests/fixtures/precious-metals/ |
| 主要交付 | 版本化 FeatureSpec、基准序列依赖、缺失降级、数据集清单和场内基金回测样例。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 未来 NAV 修订、过期 iNAV、缺少基准和不可成交参考价反例测试通过。 |
| 审核重点 | 不得模拟期货保证金、换月或交割，也不得用 NAV/iNAV 作为成交价。 |
| 证据包 | P5-N14 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p5-n14): 实现贵金属基金特征与回测夹具 |

# 8.7 Phase 6 — 智能决策终端与模拟组合

把市场、贵金属基金、事件、席位、KOL、特征和策略结果整合为可解释终端，并在模拟账户完成完整交易闭环。

阶段退出门槛 终端可用、贵金属基金数据时效/来源清晰、模拟链路可恢复与对账；所有建议可解释；系统仍不能触达真实账户。

P6-N01  建立终端信息架构

| 目标 | 定义导航、路由、权限和跨模块筛选上下文。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 5 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/app/、docs/ui/ |
| 主要交付 | 站点地图、路由契约、响应式导航和权限矩阵。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 键盘导航、窄屏、无权限和深链接测试通过。 |
| 审核重点 | 避免按后端服务名称组织用户导航。 |
| 证据包 | P6-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n01): 建立终端信息架构 |

P6-N02  实现市场总览

| 目标 | 展示指数、市场宽度、成交额、情绪和风险状态。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/dashboard/、apps/api/modules/dashboard/ |
| 主要交付 | 可组合卡片、刷新策略和数据时效标识。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 延迟、断流、空数据和历史模式显示明确。 |
| 审核重点 | 不要把过期数据展示成实时。 |
| 证据包 | P6-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n02): 实现市场总览 |

P6-N03  实现涨跌停与连板终端

| 目标 | 展示池、梯队、晋级率和个股证据。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/limit-pool/ |
| 主要交付 | shadcn/ui 表格、筛选、详情抽屉和导出。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 大数据量虚拟化、排序和无障碍检查通过。 |
| 审核重点 | 展示口径必须匹配算法版本。 |
| 证据包 | P6-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n03): 实现涨跌停与连板终端 |

P6-N04  实现轮动与热点终端

| 目标 | 展示板块生命周期、交叉事件和事件证据。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/rotation/ |
| 主要交付 | 时间轴、对比图、热点详情和历史回放。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 图表数据与表格数据同源且时区一致。 |
| 审核重点 | 视觉动画不能掩盖数据断点。 |
| 证据包 | P6-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n04): 实现轮动与热点终端 |

P6-N05  实现股票 Intelligence Ranking

| 目标 | 按特征组合生成可解释排行。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/ranking/、apps/web/features/ranking/ |
| 主要交付 | 版本化 RankingSpec、分项贡献和筛选。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 相同快照排名稳定；缺失特征处理可解释。 |
| 审核重点 | 不得把排行表达为收益保证。 |
| 证据包 | P6-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n05): 实现股票 Intelligence Ranking |

P6-N06  实现个股 Intelligence 详情

| 目标 | 聚合行情、情绪、板块、事件、席位、KOL 和特征。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/instrument/、apps/api/modules/instrument/ |
| 主要交付 | 点时一致的详情查询和证据链接。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 历史时间旅行查询不会混入最新资料。 |
| 审核重点 | 避免 N+1 查询和跨库不一致快照。 |
| 证据包 | P6-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n06): 实现个股 Intelligence 详情 |

P6-N07  实现自选与预警规则

| 目标 | 支持用户组合条件、静默期和通知。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/api/modules/watchlist/、notification-worker/、apps/web/features/alerts/ |
| 主要交付 | 规则 DSL、去重、节流、历史记录和预览。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复事件、时区、禁用规则和失败通知测试通过。 |
| 审核重点 | 规则表达式必须受限，不能执行任意代码。 |
| 证据包 | P6-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n07): 实现自选与预警规则 |

P6-N08  建立模拟账户与组合

| 目标 | 建模 PaperAccount、现金、持仓和净值。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | contracts/portfolio/、quant-core/paper/、apps/api/modules/paper/ |
| 主要交付 | 账户生命周期、初始资金和不可变流水。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 任何时点可从流水重建账户状态。 |
| 审核重点 | 模拟和未来实盘表必须逻辑隔离。 |
| 证据包 | P6-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n08): 建立模拟账户与组合 |

P6-N09  实现 Signal 到 OrderIntent

| 目标 | 把策略信号转换为目标仓位和订单意图。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/portfolio-construction/ |
| 主要交付 | 组合约束、舍入、解释和拒绝原因。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 现金不足、整手、集中度和冲突信号测试通过。 |
| 审核重点 | OrderIntent 不能直接发送到券商。 |
| 证据包 | P6-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n09): 实现 Signal 到 OrderIntent |

P6-N10  实现模拟成交与订单状态机

| 目标 | 模拟创建、检查、提交、部分成交、成交与撤销。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/paper-execution/ |
| 主要交付 | 幂等 clientOrderId、状态转换和事件日志。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重复请求、乱序回报和撤单竞态测试通过。 |
| 审核重点 | 非法状态跳转必须拒绝并告警。 |
| 证据包 | P6-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n10): 实现模拟成交与订单状态机 |

P6-N11  实现模拟风控与对账

| 目标 | 在发单前后校验限额并与组合流水对账。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N10 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | quant-core/risk/、services/notification-worker/ |
| 主要交付 | 风险规则、拒绝事件、日终对账和差异报告。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 越限、断线、重复成交和账面漂移演练通过。 |
| 审核重点 | 风控不得只存在于前端。 |
| 证据包 | P6-N11 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n11): 实现模拟风控与对账 |

P6-N12  完成模拟耐久与恢复测试

| 目标 | 连续运行、注入故障并验证恢复。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N11 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | tests/endurance/、docs/runbooks/paper-trading.md |
| 主要交付 | 72 小时基线、故障矩阵、恢复手册和结果报告。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 重启、消息重复、数据库短断、缓存丢失后能对账恢复。 |
| 审核重点 | 未通过耐久测试不得进入 Phase 7。 |
| 证据包 | P6-N12 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n12): 完成模拟耐久与恢复测试 |

P6-N13  构建贵金属基金专题终端

| 目标 | 展示场内黄金及白银相关基金的行情、净值、溢折价、流动性、事件和排行。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P6-N12 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | apps/web/features/precious-metals/、apps/api/modules/precious-metals/ |
| 主要交付 | shadcn/ui 产品表、对比视图、事件时间轴、自选预警、缺失和过期状态。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 数据时效、来源、版本、币种和不可用字段清晰；键盘、暗色和响应式检查通过。 |
| 审核重点 | 不得暗示 NAV/iNAV 可成交，也不得展示现货/期货交易入口。 |
| 证据包 | P6-N13 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p6-n13): 构建贵金属基金专题终端 |

# 8.8 Phase 7 — QMT、独立风控与实盘交易

在独立部署边界内接入 QMT，并通过多重门禁、模拟优先、对账、风控和小资金灰度安全开放实盘。

阶段退出门槛 所有法规/券商要求已复核；纸面与真实环境隔离；灾难演练通过；人工批准后才允许小资金实盘。

P7-N01  复核监管与券商准入

| 目标 | 确认届时有效的程序化交易、接口、频率和报告要求。 |
| --- | --- |
| 依赖 | Phase 6 退出门槛已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | docs/compliance/、docs/adr/ |
| 主要交付 | 日期化核查记录、券商确认、责任人和禁止项。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 证据来源、核查日期和未决限制完整。 |
| 审核重点 | 该节点需人工确认，不能由历史文档代替。 |
| 证据包 | P7-N01 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n01): 复核监管与券商准入 |

P7-N02  建立独立 Execution Service

| 目标 | 物理隔离执行入口、凭证和部署权限。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N01 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/execution/、infra/execution/ |
| 主要交付 | 独立镜像、网络策略、最小权限和只读健康接口。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | Phase 0–6 服务无法访问其密钥或内部端口。 |
| 审核重点 | 控制面身份不能自动拥有交易权限。 |
| 证据包 | P7-N02 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n02): 建立独立 Execution Service |

P7-N03  定义 BrokerAdapter 与 QMT 契约

| 目标 | 统一账户、持仓、订单、成交和错误语义。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N02 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | contracts/broker/、execution/brokers/qmt/ |
| 主要交付 | 能力矩阵、错误分类、幂等键和模拟实现。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 契约测试覆盖断线、超时、拒单和重复回报。 |
| 审核重点 | 不要泄漏 QMT SDK 类型到领域层。 |
| 证据包 | P7-N03 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n03): 定义 BrokerAdapter 与 QMT 契约 |

P7-N04  接入 QMT 模拟环境

| 目标 | 只连接模拟账户并完成查询和订单生命周期。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N03 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | execution/brokers/qmt/paper/ |
| 主要交付 | 连接、重连、查询、下单、撤单和回报适配。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 配置无法指向真实账户；完整模拟流程测试通过。 |
| 审核重点 | 任何实盘凭证都不得用于此节点。 |
| 证据包 | P7-N04 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n04): 接入 QMT 模拟环境 |

P7-N05  实现持久化订单状态机

| 目标 | 保证订单在进程重启和回报乱序下保持一致。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N04 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | execution/orders/、apps/api/migrations/orders/ |
| 主要交付 | Outbox/Inbox、状态转换、审计和 clientOrderId。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 崩溃点注入后无重复下单，非法转换被拒绝。 |
| 审核重点 | 数据库提交与外部调用的边界需明确。 |
| 证据包 | P7-N05 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n05): 实现持久化订单状态机 |

P7-N06  实现独立实时风控引擎

| 目标 | 在执行服务外独立计算账户、证券、频率和损失限额。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N05 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/risk-engine/、contracts/risk/ |
| 主要交付 | 规则版本、快照、决策证据和 fail-closed 策略。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 风控不可用时禁止新订单；边界和并发测试通过。 |
| 审核重点 | 策略服务不能绕过风控。 |
| 证据包 | P7-N06 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n06): 实现独立实时风控引擎 |

P7-N07  实现账户持仓与成交对账

| 目标 | 以券商事实校准内部账本并隔离差异。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N06 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | execution/reconciliation/ |
| 主要交付 | 启动、周期、日终对账和差异工作流。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 断线、手工交易、部分成交和重复成交演练通过。 |
| 审核重点 | 发现差异时必须暂停相关发单。 |
| 证据包 | P7-N07 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n07): 实现账户持仓与成交对账 |

P7-N08  实现 Kill Switch

| 目标 | 独立禁止新订单、撤销未成交并保留审计。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N07 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | services/risk-engine/kill-switch/、apps/web/features/trading-safety/ |
| 主要交付 | 多通道触发、权限、确认、状态广播和恢复流程。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 策略服务宕机时仍可触发；恢复需独立审批。 |
| 审核重点 | Kill Switch 不能依赖同一故障域。 |
| 证据包 | P7-N08 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n08): 实现 Kill Switch |

P7-N09  建立实盘配置与审批门禁

| 目标 | 用显式环境、双人审批和限额解锁真实账户。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N08 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/environments/live/、apps/api/modules/approvals/ |
| 主要交付 | 默认关闭、短期授权、审计和自动过期。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 缺少任一配置或审批均安全失败。 |
| 审核重点 | 禁止通过配置缺失自动回退实盘。 |
| 证据包 | P7-N09 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n09): 建立实盘配置与审批门禁 |

P7-N10  建立交易可观测性与告警

| 目标 | 监控连接、行情延迟、订单延迟、拒单、PnL 和风控。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N09 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | infra/grafana/trading/、notification-worker/trading/ |
| 主要交付 | SLO、仪表盘、分级告警和处置手册。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 告警演练能到达责任人且包含关联 ID。 |
| 审核重点 | 指标标签不得暴露账户或密钥。 |
| 证据包 | P7-N10 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n10): 建立交易可观测性与告警 |

P7-N11  完成灾难与恢复演练

| 目标 | 演练断网、QMT 重启、数据库切换、时钟漂移和重复消息。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N10 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | tests/disaster/、docs/runbooks/live/ |
| 主要交付 | 演练脚本、恢复时间、差异报告和改进项。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 每种场景满足 RTO/RPO 和不重复下单要求。 |
| 审核重点 | 演练必须在隔离环境且使用模拟账户。 |
| 证据包 | P7-N11 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n11): 完成灾难与恢复演练 |

P7-N12  执行小资金实盘灰度

| 目标 | 在人工批准后以极低限额验证真实链路。 |
| --- | --- |
| 依赖 | P7-N11 已通过 Codex 审核 |
| 文件区域 | docs/releases/live-pilot/、risk-engine/config/live-pilot/ |
| 主要交付 | 限定证券、时段、金额、订单数和退出条件。 |
| 实施循环 | 编写失败测试/验证夹具 → 运行并确认失败 → 最小实现 → 窄测试通过 → 受影响包全测 → 更新文档与提交。 |
| 验收 | 每个交易日人工复盘、券商对账一致、任一异常自动停止。 |
| 审核重点 | 该节点不是策略收益验证；不得自动扩大资金。 |
| 证据包 | P7-N12 变更摘要、文件清单、测试命令与输出、静态检查/构建结果、截图或样例载荷、风险和未决事项。 |
| 提交建议 | feat(p7-n12): 执行小资金实盘灰度 |

# 9. WorkBuddy 单节点任务模板

| 字段 | 交给 WorkBuddy 的固定要求 |
| --- | --- |
| 任务 | 只执行节点：<NODE_ID> <TITLE> |
| 上下文 | 阅读本手册的全局约束、所属 Phase、当前节点与直接依赖节点；不要扩展范围。 |
| 实施 | 先写失败测试并记录失败，再完成最小实现；所有外部依赖使用模拟或测试环境。 |
| 禁止 | 不得领取下一节点；不得顺带升级依赖、重构无关模块或连接真实券商。 |
| 验证 | 依次运行 format、lint、typecheck、narrow test、affected test、build。 |
| 交付 | 变更摘要、文件清单、接口说明、测试输出、截图/样例、风险、未决事项和提交哈希。 |

## 9.1 标准任务提示词

请仅实施《昆仑智策项目总体规划与分阶段实施手册》中的 <NODE_ID>：<TITLE>。
严格遵守全局开发规范、LF 与三端兼容要求，以及该节点的依赖、文件区域、验收和审核重点。
先编写失败测试并确认失败，再完成最小实现。不得实现后续节点，不得进行无关重构或依赖升级。
完成后提供：变更摘要、文件清单、关键设计决定、全部验证命令与结果、截图或样例载荷、风险、未决事项、提交哈希。然后停止，等待 Codex 审核。

# 10. Codex 审核清单

| 检查域 | 审核问题 |
| --- | --- |
| 需求 | 是否完整满足当前节点，且没有提前实现后续范围？ |
| 边界 | 依赖方向、契约、存储职责和服务责任是否正确？ |
| 类型 | TypeScript/Python 类型是否明确，外部输入是否验证？ |
| 数据 | 时间、精度、版本、幂等、审计和点时语义是否正确？ |
| 测试 | 是否先失败后通过，覆盖正常、边界、失败及关键回归？ |
| 安全 | 是否泄密、越权、暴露实盘路径或出现 fail-open？ |
| 跨平台 | 是否保持 LF，路径、脚本和命令是否适配三端？ |
| 前端 | 是否复用 shadcn/ui，覆盖四态、暗色、键盘和响应式？ |
| 运维 | 日志、指标、告警、Runbook 和回滚是否与风险匹配？ |
| 提交 | 变更是否聚焦，文档与证据包是否完整？ |

## 10.1 审核结论

通过：无阻断问题，可进入后续依赖节点。

有条件通过：只有不影响正确性和安全性的明确跟踪项。

退回：需求、架构、数据正确性、测试或安全存在阻断问题。

停止：发现真实交易绕过、密钥泄露、不可逆数据破坏或无法解释的对账差异。

# 11. 实盘开放门禁

| 门禁 | 要求 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 法规与券商 | 核实届时有效规则、程序化报告、QMT 权限、接口与频率限制 | 人工签字 |
| 环境隔离 | 模拟/实盘账户、凭证、数据库、网络、日志和审批完全隔离 | 安全审计 |
| 订单安全 | 幂等、状态机、重复回报、撤单竞态、崩溃恢复测试通过 | 测试报告 |
| 独立风控 | 风控不可用时 fail-closed；策略无法绕过 | 故障注入 |
| 对账 | 启动、周期、日终对账与差异暂停机制通过 | 演练证据 |
| Kill Switch | 独立故障域、多通道触发、恢复需审批 | 实操演练 |
| 可观测性 | 连接、延迟、拒单、PnL、风控与告警链路完整 | 值守确认 |
| 灰度 | 限定证券、时段、金额、订单数和停止条件 | 逐日批准 |

默认结论 只要任一门禁证据缺失，系统结论必须是“禁止实盘”。不得以配置缺失、负责人不在线或市场机会紧迫为理由绕过。

# 附录 A：统一配置

## A.1 .editorconfig

root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
indent_style = space
indent_size = 2
trim_trailing_whitespace = true

[*.py]
indent_size = 4

[*.{md,mdx}]
trim_trailing_whitespace = false

[*.{yaml,yml}]
indent_size = 2

[Makefile]
indent_style = tab

[*.{bat,cmd}]
end_of_line = crlf

## A.2 .gitattributes

* text=auto eol=lf
*.bat text eol=crlf
*.cmd text eol=crlf
*.png binary
*.jpg binary
*.jpeg binary
*.gif binary
*.pdf binary
*.docx binary
*.parquet binary

# 附录 B：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Provider | 外部数据或服务的适配接口，领域逻辑不依赖具体供应商。 |
| Claim | KOL 公开表达的交易或持仓声明，不等同券商成交事实。 |
| Point-in-time | 只使用目标时刻已经可见的数据进行研究或决策。 |
| FeatureSpec | 特征名称、实体、频率、版本、依赖与有效时间的定义。 |
| OrderIntent | 经组合构建得到、尚未进入券商的订单意图。 |
| Fail-closed | 依赖或风控异常时默认拒绝新订单，而非继续交易。 |
| Kill Switch | 独立禁止新订单并可撤销未成交订单的安全机制。 |
| Evidence Packet | WorkBuddy 节点交付时提供的代码、测试、截图、风险和提交证据。 |